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การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564


ผลการดำเนินงานโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ที่ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 มีดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


จำนวน

42
โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ



จำนวน

  4
โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต



จำนวน

58
โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน

  5
โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร


จำนวน

16
โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์





จำนวน

20
โครงการ
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ที่
	ประเภทรายจ่าย / โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	ที่ตั้งไว้
	เบิกจ่าย

	จ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณ 2564

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาจ้วน หมู่ที่ 3
	(
	
	
	
	483,000
	477,000

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาจิตร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2
	(
	
	
	
	303,๐๐๐
	302,000

	3
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยห้วยคุย (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 
	(
	
	
	
	497,๐๐๐
	497,000

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำแดง หมู่ที่ 8
	(
	
	
	
	497,000
	497,000

	5
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวียงทอง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7
	(
	
	
	
	482,๐๐๐
	481,000

	6
	โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6
	(
	
	
	
	851,000
	670,000

	7
	โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาด หมู่ที่ 4
	(
	
	
	
	851,000
	745,000

	8
	โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาด หมู่ที่ 5
	(
	
	
	
	851,000
	717,548

	จ่ายจากเงินสะสม

	10
	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา พีวีซี ชั้น 8.5 หมู่ที่ 4
	(
	
	
	
	62,700
	62,700

	11
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยลมโชย-ทุ่งข่า หมู่ที่ 3 
	(
	
	
	
	400,000
	400,000


	ที่
	ประเภทรายจ่าย / โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	ที่ตั้งไว้
	เบิกจ่าย

	12
	โครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาพีวีซีเลียบถนนสายนาปง-ในทับ-บกห้อง หมู่ที่ 8 
	(
	
	
	
	233,000
	233,000

	13
	โครงการซ่อมเปลี่ยนหอถังเก็บน้ำระบบประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบการผลิตน้ำหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 3 
	(
	
	
	
	164,000
	164,000

	14
	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา พีวีซี ชั้น 8.5 หมู่ที่ 3
	(
	
	
	
	203,000
	203,000

	15
	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา พีวีซี ชั้น 8.5 หมู่ที่ 1
	(
	
	
	
	218,000
	218,000

	16
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยในทับ-ควนนกหว้า หมู่ที่ 8
	(
	
	
	
	146,000
	146,000

	17
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 
	(
	
	
	
	299,000
	299,000

	18
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยรุ่งเจริญ หมู่ที่ 4
	(
	
	
	
	448,000
	448,000

	19
	โครงการขยายท่อเมนประปาพีวีซี ชั้น 8.5 หมู่ที่ 5
	(
	
	
	
	448,000
	448,000

	20
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยตาจับ หมู่ที่ 6
	(
	
	
	
	250,000
	250,000

	21
	โครงการจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหอถังเก็บน้ำประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบผลิตน้ำ หมู่ที่ 3
	(
	
	
	
	50,000
	50,000

	22
	โครงการขยายท่อเมนประปาพีวีซี ชั้น เลียบถนนสายห้วยคราม-ห้วยทัง หมู่ที่ 6 
	(
	
	
	
	186,000
	186,000

	23
	โครงการขยายท่อเมนประปาพีวีซี ชั้น 8.5 หมู่ที่ 5
	(
	
	
	
	123,000
	123,000

	24
	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา พีวีซี ชั้น 8.5 หมู่ที่ 3
	(
	
	
	
	51,400
	51,400

	25
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5
	(
	
	
	
	338,000
	338,000

	26
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2
	(
	
	
	
	366,000
	366,000

	27
	โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3
	(
	
	
	
	854,000
	854,000


	ที่
	ประเภทรายจ่าย / โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	ที่ตั้งไว้
	เบิกจ่าย

	28
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและรื้อถอนเคลื่อนย้ายหอถังเดิมพร้อมติดตั้งใหม่ทั้งระบบ หมู่ที่ 8
	
	(
	
	
	495,000
	-

	29
	โครงการปรับปรุงถนนสายตอเสียด หมู่ที่ 2-4 
	(
	
	
	
	571,000
	

	30
	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 1
	(
	
	
	
	136,330
	

	31
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8
	
	(
	
	
	305,000
	-

	32
	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 
	
	(
	
	
	188,000
	-

	33
	24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวิทยาลัยเกษตร หมู่ที่ 1 
	(
	
	
	
	66,000
	66,000

	จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

	34
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวิทยาลัยเกษตร หมู่ที่ 1 
	(
	
	
	
	4,875,000
	4,875,000

	35
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกขี้กา หมู่ที่ 1
	
	(
	
	
	3,190,000
	-

	จ่ายจากงบกลาง

	36
	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยทัง-แยกลมโชย หมู่ที่ 4
	(
	
	
	
	312,000
	312,000

	จ่ายจากเงินรายได้

	37
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเหนือคลอง-เขาพนม-ชลประทาน หมู่ที่ 3 
	(
	
	
	
	254,000
	254,000

	38
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยคุยและสายตาแก้วศรี หมู่ที่ 1
	(
	
	
	
	305,000
	305,000

	39
	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายตาอ่ำ จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 6 
	(
	
	
	
	305,000
	305,000

	40
	โครงการซ่อมสร้างป้องกันลาดคันทางบริเวณท่อลอดถนนลาดยางสายห้วยคราม-เขาพนม หมู่ที่ 6
	(
	
	
	
	72,000
	72,000

	41
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยตาเรียง หมู่ที่ 3
	(
	
	
	
	192,000
	192,000

	42
	โครงการซ่อมเปลี่ยนท่อเมนน้ำประปาพีวีซี หมู่ที่ 1 
	(
	
	
	
	117,700
	117,700

	43
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยคราม-ห้างสูง หมู่ที่ 6
	(
	
	
	
	267,000
	267,000

	รวมทั้งสิ้น  42 รายการ
	38
	4
	-
	-
	21,306,130
	15,992,348


(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	ที่
	ประเภทรายจ่าย / โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	ที่ตั้งไว้
	เบิกจ่าย

	1
	คชจ.ตามโครงการตามแนวพระราชดำริ  หลักเศรษฐกิจพอเพียง
	
	
	
	(
	20,๐๐๐
	-

	2
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
	(
	
	
	
	20,๐๐๐
	19,987

	3
	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนตำบลห้วยยูง
	
	
	
	(
	20,๐๐๐
	-

	4
	การส่งเสริมอาชีพของประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ
	(
	
	
	
	100,๐๐๐
	21,716

	รวมทั้งสิ้น  4 รายการ
	2
	-
	-
	2
	160,000
	41,703


(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	ที่
	ประเภทรายจ่าย / โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	ที่ตั้งไว้
	เบิกจ่าย

	1
	โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
	
	
	
	(
	10,000
	-

	2
	โครงการชุมชนรักการอ่าน
	
	
	
	(
	5,000
	-

	3
	โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
	
	
	
	(
	20,000
	-

	4
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
	
	
	
	(
	100,000
	-

	5
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
	(
	
	
	
	25,000
	20,050

	6
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
	(
	
	
	
	25,000
	20,050

	7
	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
	
	
	
	(
	30,000
	-

	8
	โครงการสมานฉันท์เพื่อความสุขของคนในชาติ
	
	
	
	(
	20,000
	-

	9
	โครงการตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง
	
	
	
	(
	10,000
	-

	10
	โครงการเยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์
	
	
	
	(
	3,000
	-

	11
	โครงการรักการอ่าน(มุมหนังสือและห้องสมุด)
	
	
	
	(
	10,000
	-


	ที่
	ประเภทรายจ่าย / โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	ที่ตั้งไว้
	เบิกจ่าย

	12
	โครงการก้าวแรกสู่ความสำเร็จ
	
	
	
	(
	15,000
	-

	13
	โครงการเงินออมของหนู
	
	
	
	(
	5,000
	-

	14
	โครงการจิตกรน้อย
	
	
	
	(
	5,000
	-

	15
	โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
	
	
	
	(
	5,000
	-

	16
	โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
	
	
	
	(
	100,000
	-

	17
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	
	
	
	(
	150,000
	-

	18
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)
	(
	
	
	
	367,900
	264,210

	19
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
	(
	
	
	
	637,000
	465,040

	20
	โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง
	
	
	
	(
	50,000
	-

	21
	โครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก
	
	
	
	(
	20,000
	-

	22
	โครงการหนูน้อยนักวิทย์
	
	
	
	(
	5,000
	-

	23
	โครงการหนูน้อยมารยาทงาม
	
	
	
	(
	3,000
	-

	24
	อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง
	(
	
	
	
	264,316
	736,659.64

	25
	อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  
	(
	
	
	
	524,566
	

	26
	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
	
	
	
	
	1,032,000
(โอนเพิ่ม 75,000 บาท)
	1,099,000

	27
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
	(
	
	
	
	40,000
	39,632

	28
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
	
	
	
	(
	10,000
	-

	29
	โครงการชุมชนสะอาดปลอดขยะมีพิษ
	(
	
	
	
	20,000
	14,702

	30
	โครงการตลาดชุมชนตำบลห้วยยูง
	(
	
	
	
	100,000
	90,000

	31
	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	
	
	
	(
	40,000
	-

	32
	อุดหนุนสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
	
	
	
	(
	10,000
	-

	33
	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	
	
	
	(
	160,000
	-


	ที่
	ประเภทรายจ่าย / โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	ที่ตั้งไว้
	เบิกจ่าย

	34
	การแก้ไขปัญหาความยากจน
	
	
	
	(
	10,000
	-

	35
	การสงเคราะห์
	
	
	
	(
	10,000
	-

	36
	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชนตำบลห้วยยูง
	
	
	
	(
	50,000
	-

	37
	การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
	(
	
	
	
	20,000
	3,950

	38
	โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด
	
	
	
	(
	10,000
	-

	40
	โครงการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน  25 คนๆละ 1,000 บาท
	
	
	
	(
	25,000
	-

	41
	โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวอบอุ่น
	
	
	
	(
	20,000
	-

	42
	โครงการให้ความรู้การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การละเมิดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว
	
	
	
	(
	20,000
	-

	43
	โครงการอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย(ภัยที่เกิดในตำบล)
	
	
	
	(
	20,000
	-

	44
	ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดลาดตระเวนและจุดตรวจเฝ้าระวังยาเสพติดประจำตำบล
	
	
	
	(
	20,000
	-

	45
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	
	
	
	(
	20,000
	-

	46
	โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยแก่ประชาชน
	
	
	
	(
	20,000
	-

	47
	อบรมการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ
	(
	
	
	
	70,000
(โอนเพิ่ม 40,000 บาท)
	102,422

	48
	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง 
	
	
	
	(
	24,000
	-

	49
	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์
	
	
	
	(
	30,000
	-

	50
	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอล  อบจ.กระบี่คัพ
	
	
	
	(
	150,000
	-

	51
	อุดหนุนโรงเรียนในตำบลห้วยยูง
	
	
	
	(
	110,000
	-

	52
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น
	
	
	
	(
	15,000
	-

	53
	โครงการถวายเทียนทำบุญวันเข้าพรรษา
	
	
	
	(
	25,000
	-

	54
	โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
	
	
	
	(
	10,000
	-

	55
	อุดหนุนหมู่บ้าน 
	
	
	
	(
	24,000
	-


	ที่
	ประเภทรายจ่าย / โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	ที่ตั้งไว้
	เบิกจ่าย

	56
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	(
	
	
	
	8,682,400
	7,838,200

	57
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	(
	
	
	
	2,346,800
	1,803,800

	58
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	(
	
	
	
	60,000
	48,000

	รวมทั้งสิ้น  58  รายการ
	15
	-
	-
	43
	15,613,982
	12,545,716


(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ที่
	ประเภทรายจ่าย / โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	ที่ตั้งไว้
	เบิกจ่าย

	1
	โครงการ “ทำความดีเพื่อแม่”
	
	
	
	(
	20,000
	-

	2
	โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
	
	
	
	(
	20,๐๐๐
	-

	3
	โครงการร่วมใจพัฒนาตำบล รักษาสิ่งแวดล้อมถวายพ่อหลวง
	(
	
	
	
	20,000
	19,492

	4
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
	(
	
	
	
	20,000
	18,758

	5
	โครงการ"ท้องถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว"
	(
	
	
	
	20,000
	19,982

	รวมทั้งสิ้น  5  รายการ
	3
	-
	-
	2
	100,000
	58,232


(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
	ที่
	ประเภทรายจ่าย / โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	ที่ตั้งไว้
	เบิกจ่าย

	1
	การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
	
	
	
	(
	50,000
	-

	2
	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ  อบต.
	(
	
	
	
	50,000
	6,300

	3
	การฝึกอบรม
	
	
	
	(
	100,000
	-

	4
	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญของรางวัล
	
	
	
	(
	5,000
	-

	5
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
	
	
	
	(
	400,000
	-

	6
	โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต
	(
	
	
	
	20,000
	10,320

	7
	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	
	
	(
	25,000
	-

	8
	โครงการพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์
	
	
	
	(
	30,000
	-

	9
	โครงการวิจัยการสำรวจความพึงพอใจฯ
	(
	
	
	
	30,000
	20,000


	ที่
	ประเภทรายจ่าย / โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	ที่ตั้งไว้
	เบิกจ่าย

	10
	โครงการอบรมด้านวินัยและคุณธรรมจริยธรรม
	(
	
	
	
	20,000
	13,892

	11
	โครงการ ภาษีคืนกำไร
	
	
	
	(
	10,000
	-

	12
	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
	
	
	
	(
	5,000
	-

	13
	โครงการก่อสร้างเสาธงและป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง
	
	
	
	(
	100,000
	-

	14
	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง
	(
	
	
	
	500,000
	500,000

	15
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยยูง
	(
	
	
	
	60,000
	42,705

	16
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	(
	
	
	
	170,000
	159,862

	รวมทั้งสิ้น  16  รายการ
	7
	-
	-
	9
	1,575,000
	753,079


รวมทั้งสิ้น  125  โครงการ  งบประมาณที่ตั้งไว้  38,755,112  บาท เบิกจ่ายไป 29,391,078 บาท
โครงการจัดหาครุภัณฑ์
	ที่
	ประเภทรายจ่าย / โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	ที่ตั้งไว้
	เบิกจ่าย

	สำนักปลัด

	1
	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว
	(
	
	
	
	10,000
	10,000

	2
	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงตาข่าย 
	(
	
	
	
	1,350
	1,350

	3
	เก้าอี้เหล็กบุนวม จำนวน 20 ตัว
	(
	
	
	
	14,000
	14,000

	4
	โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว
	(
	
	
	
	11,000
	11,000

	5
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
	
	
	
	(
	50,000
	-

	6
	เครื่องคอมพิวเตอร์ 
	(
	
	
	
	23,000
	23,000

	7
	เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง
	(
	
	
	
	7,500
	7,500

	8
	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง
	(
	
	
	
	5,000
	5,000

	กองคลัง

	9
	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว
	(
	
	
	
	2,500
	2,500

	10
	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้
	(
	
	
	
	18,000
	18,000

	11
	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้
	(
	
	
	
	16,500
	16,500

	12
	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
	(
	
	
	
	23,000
	23,000

	13
	เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง
	(
	
	
	
	7,500
	7,500

	14
	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง
	(
	
	
	
	2,500
	2,500

	กองศึกษา

	15
	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
	(
	
	
	
	23,000
	23,000

	16
	เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง
	(
	
	
	
	7,500
	7,500

	17
	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง
	(
	
	
	
	2,500
	2,500

	กองช่าง

	จ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564

	18
	เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง
	(
	
	
	
	7,500
	7,500

	19
	เครื่องสูบน้ำแบบซับเมอร์สซิเบิ้ลปั๊ม จำนวน 4 เครื่อง
	(
	
	
	
	100,000
	100,000

	จ่ายจากเงินสะสม

	20
	เครื่องสูบน้ำแบบซับเมอร์สซิเบิ้ลปั๊ม 2 แรง จำนวน 2 เครื่อง
	(
	
	
	
	54,000
	54,000

	รวมทั้งสิ้น  20  รายการ
	19
	-
	-
	1
	386,350
	336,350


สรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 42 โครงการ

- เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ จำนวน 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

- เป็นโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 24 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ 00.00

- เป็นโครงการที่ดำเนินการตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ 00.00

- เป็นโครงการที่จ่ายจากงบกลาง จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00

- เป็นโครงการที่จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 7 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

- มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ 00.00 ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

- มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 58 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  25.86 ไม่ได้ดำเนินการ 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.14
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  


- มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 5 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 60.00 ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

- มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 16 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.75 ไม่ได้ดำเนินการ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.25
โครงการจัดหาครุภัณฑ์



- มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ จำนวน 19 รายการ ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์แล้วเสร็จ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.74 ยังไม่ได้จัดหา จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.26



- มีโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1 รายการ ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์แล้วเสร็จ คิดเป็น  ร้อยละ 100 
PAGE  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
หน้า ๗๘

